项目支出绩效自评报告

项目名称：人社局办公大楼外墙修缮项目

评价年度：2024年度

区级预算部门单位（公章）：湛江市坡头区人力资源和社会保障局

填报日期：2025年9月8日

一、基本情况

（一）项目概况。坡头区人社局大楼外墙立面装饰（大理石饰面、玻璃幕墙、饰面砖等）有严重损坏现象，存在安全隐患，容易造成高空坠物。根据《关于办公大楼进行修缮以消除安全隐患的请示》的拟办意见（湛坡财函〔2021〕488号），对大楼外墙进行拆除整改处理，消除人社局大楼安全隐患。预期投入156.20万元，2022年度支出9.95万元，2023年度支出44.75万元，2024年度支出59.67万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。绩效目标：人社局大楼外墙立面装饰（大理石饰面、玻璃幕墙、饰面砖等）有严重损坏现象，存在安全隐患，容易造成高空坠物，对大楼外墙进行拆除整改处理，消除人社局大楼安全隐患。

二、绩效自评工作开展情况

我局根据《坡头区财政局关于开展2025年区级财政资金绩效自评工作的通知》精神，负责项目科室重点围绕项目绩效目标的设定及完成情况、项目资金使用管理情况、项目资金绩效情况等内容开展绩效自评，确保自评工作客观真实。

三、绩效自评结果

2024年度人社局办公大楼外墙修缮项目绩效评价总体得分均为100分，为“优”等次。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2024年度部门预算资金110.92万元，按工程进度支付实际到位资金59.67万元。

2.资金执行情况。项目费用支出等制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

3.资金管理情况。项目支出实施过程符合规范,申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。（1）数量指标：工程量完成率（%）实际完成值100%。（2）质量指标：检修、整改，达到预期效果，验收合格率（%）实际完成值100%。

2.满意度指标完成情况，消除人社局大楼安全隐患，服务对象工程建设满意度达到95%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

预算编制和执行存在差异，部门预算支出进度未符合既定目标，支出进度存在不足的问题。

六、改进意见

我局加强对预算和项目进度的监管，及时跟进和督促项目开展，保障项目开展进度和预算支出率符合既定目标，提高部门预算监管水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无 。